# Proposta Comercial – Desenvolvimento de Site Institucional Marcenaria

Proponente: Tatila Durão
Cliente: Weli Móveis
Data: 13/01/2026

## Objetivo

Desenvolver um novo site institucional para a Marcenaria, com foco em apresentar os serviços, direcionar o cliente para o whatsapp, com design responsivo e fácil navegação.

## Escopo do Projeto

### Páginas previstas (Inclusas no pacote)

- Página Inicial: Apresentação do Marceria, imagem destaque, botões “Orçamento” e “Contato”.

- Portifólio: Imagens sobre os serviços que a marcenaria atende.

- Rodapé: Informações importantes sobre endereço e contato com a empresa.

### Funcionalidades Inclusas

- Redirecionamento para whatsapp.

- Site responsivo (celular, tablet e desktop).

- Botão WhatsApp na página.

- Imagens bem esturuturadas.

### Extras opcionais (cobrança adicional)

- Integração avançada WhatsApp para envio automático de laudos (dependente de estudo técnico junto à GPI TI).

- Chat Inteligente avançado com respostas personalizadas ou integração com CRM.

- Animações complexas e efeitos gráficos avançados.

- Outras seções ou paginas.

Observação: Qualquer funcionalidade não listada acima será orçada separadamente.

## Tecnologias sugeridas

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript

- Hospedagem: Nova ou servidor gratuito

- Domínio: A definir.

## Prazos

- Briefing e coleta de conteúdo: 3 a 5 dias úteis

- Desenvolvimento e ajustes: 5 a 10 dias úteis

- Revisões e publicação: 3 dias úteis
Total estimado: 15 dias úteis

Observação: Atrasos na entrega de conteúdo ou feedback do cliente podem impactar o prazo final.

## Investimento

- Pacote 2 seções (incluso no escopo acima): R$ 350,00
Inclui: desenvolvimento de site estático, podendo alterar cores, fontes, imagens e informações referente a marcenaria, integração das funcionalidade descritas no escopo do projeto, revisões limitadas (até 2 rodadas), publicação e treinamento básico de uso.

- Opcionais:

  - Manutenção conforme a necessidade (atualizações, backups e pequenas alterações): R$ 60

  - Funcionalidades extras: orçamento separado conforme necessidade

## Entregáveis

- Site funcional publicado no domínio do cliente

### Informações Necessárias (Checklist do Cliente):

Para a conclusão do projeto, o cliente deve fornecer:

- Imagens: Fotos reais dos projetos realizados (mínimo de 3 para o catálogo e 1 principal).

- Dados de Contato: Número de WhatsApp (com DDD), e-mail profissional e endereço físico.

- Redes Sociais: Links para Instagram, Facebook ou Pinterest.

- Texto "Sobre": Breve resumo da história da empresa e diferenciais.

- Logotipo: Arquivo da marca (preferencialmente em alta resolução ou fundo transparente).

## Condições de Pagamento

- Valor parcelado em 3x sem juros.

Alterações fora do escopo serão faturadas à parte mediante aprovação prévia do cliente.